Retrospectiva del proyecto

Juan Diego Carreño Gutiérrez - Juan Diego Castaño Parra

# 1. Mini-ciclos definidos

Cada mini-ciclo se trabajó en su propia rama (feature/… o fix/…) y se integró con un pull request, primero en main y después en develop como rama de integración. Los definimos por requisito funcional porque así cada rama dejaba el simulador funcionando y se podía probar sola. Del ciclo 1 al 4 se llegó hasta el pull request #42.

## Ciclo 1 (19 – 24 de agosto)

| Mini-ciclo | Estado |
| --- | --- |
| Estructura del proyecto y paquete shapes | Terminado |
| Crear la máquina: SlotMachine y Wheel (req. 1) | Terminado |
| Gestionar ruedas (req. 2) y su corrección | Terminado |
| Girar ruedas (req. 4) y placeSymbol | Terminado |
| Gestionar símbolos: clase Symbol | Terminado |
| Clase Cinta | Terminado |
| Jackpot | Terminado |
| Documentación en inglés | Terminado |
| Diagrama de clases y diagramas de secuencia (astah) | Terminado (secuencias completadas el 5 de sep.) |

## Ciclo 2 (5 – 10 de septiembre)

| Mini-ciclo | Estado |
| --- | --- |
| Intercambiar dos ruedas (req. 9) | Terminado |
| Fijar y soltar una rueda (req. 10) | Terminado |
| Rotar una rueda un número de pasos (req. 11) | Terminado |
| Dejar la máquina en una configuración dada (req. 12) | Terminado |
| Usabilidad: movimiento paso a paso visible | Terminado |
| Pruebas SlotMachineC2Test y casos compartidos CC2 | Terminado |
| Cierre: correcciones en lock() y en la visibilidad al rotar; pruebas de aceptación | Terminado |

## Ciclo 3 (18 – 21 de septiembre)

| Mini-ciclo | Estado |
| --- | --- |
| Refactor de la entrega del ciclo 2 | Terminado |
| Requisito 13 | Terminado |
| Requisito 14 | Terminado |
| Requisito 15: solve y simulate en SlotMachineContest | Terminado |
| Pruebas del ciclo 3 (Contest y compartidas ContestC) | Terminado |
| Actualización del diseño en astah | Terminado |
| Limpieza del ciclo 3 (9 de octubre) | Terminado |

## Ciclo 4 (9 – 21 de octubre)

| Mini-ciclo | Estado |
| --- | --- |
| 1. La rueda informa si pudo girar y ok() lo refleja | Terminado |
| 2. lock, swap y delWheel le preguntan a la rueda | Terminado |
| 3. Rueda Rebel y addWheel(type, pos) | Terminado |
| 4. Rueda Lefty: copia el offset de su vecina | Terminado |
| 5. El símbolo se dibuja en la ventana de la rueda y recibe avisos de giro y selección | Terminado |
| 6. Símbolos Ephemeral y Shy, y addSymbol(type, pos, color) | Terminado |
| 7. Rueda Lazy: solo se mueve una posición en spin | Terminado |
| 8. Color de marco por tipo de rueda (usabilidad) | Terminado |
| Pruebas compartidas CC4 y pruebas de aceptación | Terminado |
| Diseño en astah con las clases nuevas | Terminado (22 de octubre) |

## Ciclo 5 (24 de octubre)

| Mini-ciclo | Estado |
| --- | --- |
| 1. Migrar el proyecto de BlueJ a Maven y VS Code | Terminado |
| 2. Análisis dinámico inicial con JaCoCo | Terminado |
| 3. Análisis estático inicial con PMD | Terminado |
| 4. Decisiones: exclusiones, pruebas compartidas, nombres, SlotMachine final | Terminado |
| 5. Resultados finales: 91,3 % de cubrimiento y 0 violaciones de prioridad alta | Terminado |
| 6. Informes y retrospectiva | Terminado |

# 2. Estado actual del proyecto

Todos los mini-ciclos de funcionalidad de los cinco ciclos están terminados. Las pruebas de unidad pasan (102 pasan, 0 fallan; 26 compartidas deshabilitadas con su razón), el cubrimiento es de 91,3 % y no hay violaciones de PMD de prioridad alta.

El diseño en astah está actualizado con las clases del ciclo 4 (subclases de Wheel y Symbol, y Ventana). Lo que queda pendiente es integrar en el repositorio la migración a Maven y ese astah, que hasta ahora solo estaba en el computador.

# 3. Tiempo invertido

En el ciclo 5 las horas invertidas por cada uno fueron:

- Juan Diego Carreño Gutierrez : 12 horas

- Juan Diego Castaño Parra : 12 horas

# 4. Mayor logro

El refactor del ciclo 4 en el que "la rueda decide" (mini-ciclos 1 y 2). Antes, SlotMachine decidía si una rueda podía girar, fijarse o intercambiarse. Ahora le pregunta a la rueda (canBeSwapped(), setFixedWheel(), …) y cada subclase responde a su manera.

Por eso agregar Rebel, Lefty y Lazy no obligó a llenar SlotMachine de condicionales: cada tipo nuevo fue una subclase. Es el requisito implícito de extensibilidad hecho realidad, y se ve en que los mini-ciclos 3 a 7 fueron pequeños.

# 5. Mayor problema técnico

Las pruebas compartidas. Cada grupo escribió sus casos con su propia interpretación del simulador (cuántas ruedas trae SlotMachine(), si una rueda fija se puede intercambiar, si addSymbol inserta o agrega al final). Muchas además no tenían en cuenta el setUp común. Desde el ciclo 2 fallaba la mitad de SlotMachineCC2Test sin que nuestro código estuviera roto.

Lo resolvimos revisándolas una por una, comprobando qué asumía cada una contra nuestro diseño y marcándolas con @Disabled y la razón escrita, en vez de borrarlas o cambiar la semántica del simulador para que pasaran.

# 6. Trabajo en equipo

Qué hicimos bien: trabajar cada requisito en su rama y entrar todo por pull request con revisión del compañero, con develop como rama de integración. Así el simulador siempre estaba en un estado que corría.

Qué nos comprometemos a mejorar:

- Escribir mejores mensajes de commit que digan qué cambió y por qué.

- Medir cubrimiento y reglas de calidad desde el inicio de cada ciclo y no solo al cierre.

# 7. Práctica XP más útil

Las entregas pequeñas: dividir cada ciclo en mini-ciclos que dejaban el simulador funcionando. En el ciclo 4 hubo ocho mini-ciclos, cada uno con su rama y su pull request. Cuando algo fallaba sabíamos en qué cambio buscar, y siempre había una versión que se podía mostrar.

# 8. Referencias

La más útil consultar a Claude para las decisiones de diseño y conceptos (herencia, polimorfismo y responsabilidades de cada clase). Para este ciclo, la documentación de JaCoCo y PMD.

- Barker, J. (2005). Beginning Java objects: From concepts to code (2.ª ed.). Apress.

- ICPC. (2025). Problem I: Slot Machine [Enunciado]. The ICPC International Collegiate Programming Contest.

- Mountainminds GmbH & Co. KG y colaboradores. (2024). JaCoCo Java Code Coverage Library (versión 0.8.12) [Software]. https://www.jacoco.org/jacoco/

- PMD Open Source Project. (2024). PMD (versión 7.7.0) [Software]. https://pmd.github.io/

- The JUnit Team. (2024). JUnit 5 user guide. https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/